Scrum : transparencia, adaptação, inspeção

tradicional: escopo definido na fase inicial do projeto
        controlado por fases e marcos
        cliente só ve o software funcionando na fase final do projeto
        resistencia a mudanças

ágil: escopo definido ao longo do projeto
        controlado por funcionalidades entregues
        cliente pode ver parte do software funcionando na parte inicial do projeto
        mudanças constantes de acordo com feedbacks continuos

mvp = produto minimo viavel

PAPEIS E RESPONSABILIDADES DO TIME SCRUM

product owner (po): representa area de negocios
        po não é um comite
        define as funcionalidades do software(product backlog)
        prioriza as funcionalidades de acordo com o valor do negocio
        garante que o time de desenvolvimento entenda os itens do backlog no nivel necessario

scrum master (sm): garante uso correto do scrum
        não é gerente de projetos
        age como facilitador
        auxilia o po no planejamento e estimativas do backlog
        auxilia equipe a remover impedimentos
        treina o time em autogerencimanento e interdisciplinidade

time de desenvolvimento (dev): possui habilidades para desenvolver, testar, criar e desenhar, tudo que for necessario para entregar o software funcionando.

CERIMONIAS DO SCRUM

time box = tempo maximo definido para fazer uma cerimonia ou sprint

sprint – principal evento do scrum/ocorre no maximo 30 dias corridos

ESCREVENDO UMA ESTORIA / EPICO
nome da estória
descrição da estória (eu, como, quero, quando)
regras de negócio (separar regras front end de regras back end)
tela( link ou imagem das telas a serem desenvolvidas)
kpi(quais os objetivos / valor a estória precisa atingir)
tagueamento(como a estória será “tagueada” para poder mensurar o kpi)
critérios de aceite(qual o passo a passo de todos os caminhos felizes possíveis a estória deve cumprir para que ela seja considerada aceita)